Утверждаю

 Глава администрации

 муниципального образования

 Епифанское Кимовского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Карпов

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2022 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 2022 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы « Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2018-2024 годы»

 **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-****ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **план**  | **факт**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Финансовое обеспечение Программы | руб. | 40016,89  | 14788,78  | 14788,78  | 100% |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. м2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 100% |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в благоустройстве | % | 27,3 | 10,0 | 10,0 | 100% |
| 5 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 10,6 | 4,3 | 4,3 | 100% |
| 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 100% |
| 7 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0 | 0 | 0 | 0% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итог реализации муниципальной программы за 2022 год признаётся положительным.