**Тульская область**

**Администрация**

**муниципального образования Епифанское**

**Кимовского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.03.2018 года. № 28

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района в 2018 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», на основании Устава муниципального образования Епифанское Кимовского района и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кимовского района   
в 2018 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав оперативной группы муниципального образования Кимовский район по безаварийному пропуску паводковых вод (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района:

3.1. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Еифанское Кимовского района в 2018 году.

3.2. Организовать систематический контроль и наблюдения за состоянием безопасности гидротехнических сооружений, уровнями воды в водохранилищах и прудах, том, числе контроль за состоянием гидротехнических сооружений, не имеющих собственников или эксплуатирующей организации.

3.2. Обмен оперативной информацией о паводковой обстановке осуществлять через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Кимовский район по телефонам: 5-25-70, 5-30-08.

4. Постановление администрации муниципального образования Епифанское

Кимовского района от 13.02.2017 года № 12 «О мерах по защите населения и территории муниципального образования Епифанское Кимовского района от возможных последствий весеннего паводка 201 7 года» считать утратившим силу.

5. Сектору по делопроизводства кадров, правовой работы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района (Князева Н.В.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Епифанское Кимовского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района В.А. Лаврова.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Епифанское Кимовского района Е.Н. Бабушкина**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1к постановлению администрациимуниципального образованияКимовский района от 01» марта 2018 № 28 | |
|  |  |  |

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории муниципального образования Епифанское**

**Кимовского района в 2018 году**

| Наименование мероприятия | Срок  проведения | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 05.03.2018 | Глава администрации МО |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2018 года | до 01.03.2018 | Глава администрации МО |
| 3. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. При необходимости заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения. Организация взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 05.03.2018 | Глава администрации МО |
| 4. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | до 05.03.2018 | Глава администрации МО |
| 5. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 05.03.2018 | Глава администрации МО,  Узловский ДРСФГУ ТО «Тулавтодор», (по согласованию) |
| 6. Проведение обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 05.03.2018 | Глава администрации МО,  руководители предприятий, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 7. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала  паводка | Глава администрации МО,  Епифанское потребительское общество  (по согласованию) |
| 8. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах.  Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья | в течение  предпавод-  кового и  паводкового  периода | Глава администрации МО  главный редактор газеты «Районные будни. Кимовский район» (В.В.Юров),  МКУК «Епифанский центр культуры и досуга» ( Еремкина Е.С.),  (по согласованию) |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи | до 10.03.2018 | заместитель главы администрации МО Епифанское |
| 10. Разработка плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения | до 10.03.2018 | ГУЗ «Кимовская ЦРБ»  ( по согласованию) |
| 11. Проведение смотра готовности сил и средств по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | до 10.03.2018 | Главы администрации МО, заместитель главы администрации МО Епифанское |
| 12. Обеспечение совместно с организациями всех форм собственности и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | до 10.03.2018 | Руководители предприятий, собственники гидротехнических сооружений (по согласованию) |
| 13. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и жизненно важных объектов, попадающих в зону затопления | до 10.03.2018 | ПАО МРСК «Центра и Приволжья» Филиал «Тулэнерго»  (по согласованию) |
| 14. Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Кимовского района» в Главное управление МЧС России по Тульской области через Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» | ежедневно  с 6.00 час.  до 9.00 час.  в течение  паводкового  периода | Заместитель главы администрации МО Епифанское |
| 15. Принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | заместитель главы администрации МО Епифанское |
| 16. Обеспечение охраны общественного порядка и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районах подтопления | в течение  паводкового  периода | МО МВД России «Кимовский»  (по согласованию) |
| 17.Установить дежурство ответст­венных работников на предприятиях и организациях, расположенных в местах возможного подтопления паводковыми водами. | в течение  паводкового  периода | зам. главы администрации муниципального образования Епифанское,  руководитель организации |
| 18 Установить измерительную планку на р. Мокрая Таболо для определения уровня подъема воды | в течение  паводкового  периода | зам. главы администрации муниципального образования Епифанское,  руководитель организации |
| 19 Организация и проведения схода граждан в н.п. Прилипки | в течение  паводкового  периода | зам. главы администрации муниципального образования Епифанское,  руководитель организации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района

от 01.03 .2018 года № 28

**СОСТАВ**

**противопаводковой рабочей группы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района**

**Бабушкина Е.Н.** – глава администрации муниципального образования

Епифанское Кимовского района, руководитель рабочей

группы

**Лавров В.А.** - зам. главы администрации муниципального образования

Епифанское Кимовского района, заместитель руководителя

рабочей группы

**Члены рабочей группы**

**Бусыгина Е.В.** – начальник сектора по управлению имуществом, земельными

ресурсами, муниципальным хозяйством АМО Епифанское

Кимовского района

**Князева Н.В. –** начальник сектора по делопроизводства кадров и

правой работы АМО Епифанское Кимовского района

**Панина Е.Н.-** главный инспектор сектора делопроизводства кадров и правой

работы АМО Епифанское Кимовского района

**Чичигига Е.А.** – главный инспектор сектора по управлению имуществом,

земельными ресурсами, муниципальным хозяйством АМО

Епифанское Кимовского района

**Крючков О.В. –**  исполнительный директор ООО « Кимовский рыбхоз»

(по согласованию).