|  |  |
| --- | --- |
| Тульская область | |
| Администрация  муниципального образования Епифанское  Кимовского района | |
|  | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | |
| от 23.10.2023 года | № 98 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 28.08.2017 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Епифанское Кимовского района администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 28.08.2017 № 91«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции.

  2. Сектору делопроизводства, кадров, правовой работы (Князева Н.В.) обнародовать настоящее постановление посредством размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района и на официальном сайте муниципального образования Епифанское Кимовского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Епифанское Кимовского района С.А. Карпов |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Епифанское

Кимовского района

от 23.10.2023№ 98

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Епифанское

Кимовского района

от 28.08.2017 № 91

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Исполнитель Программы | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение устойчивого развития территории поселка на основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного использования городских территорий, создание необходимой нормативно-правовой базы.  2. Комплексный подход к развитию общественных пространств: поселковых площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий, набережных.  3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых территорий п.Епифань Кимовского района.  4. Достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика п. Епифань Кимовского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  Площадь благоустроенных дворовых территорий, тыс.кв. м;  Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве**,** %;  Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, %;  Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, %;  Количество благоустроенных территорий общего пользования- 0 ед.; |
| Этапыи сроки реализации Программы | Срок реализации Программы в один этап: 2018- 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района- 596112,83 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий-11 ед.;  Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий -4,7 тыс.кв.м;  Рост доли благоустроенных дворовых террщзиторий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100%  Рост доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве, до 100%;  Рост доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования Епифанское Кимовского района до 23,8 %; |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования Епифанское Кимовского района**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 №10 утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения.

На территории муниципального образования Епифанское Кимовского района по данному признаку подходит только один населенный пункт - п. Епифань с численностью 2245 человек.

Анализ сферы благоустройства в п. Епифань Кимовского района показал, что ежегодно в п. Епифань Кимовского района проводится целенаправленная работа по благоустройству поселковой территории: автомобильных дорог, ремонт памятников, установка малых архитектурных форм и ограждений, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения и т.д.

В то же время в вопросах благоустройства п.Епифань Кимовского района имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий и общественных пространств с учетом их общей численности и площади.

Так в п. Епифань имеется 696 дворовых территорий частных домовладений и 12 дворовых территорий многоквартирных домов(далее-МКД).

За период с 2012 по 2017 годы дворовые территории МКД в п. Епифань не ремонтировались.

В период с 2014 по 2016 год включительно целевые средства на эти мероприятия из бюджетов различного уровня предусмотрены не были.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

В период с 2018 по 2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района» благоустроены 6 дворовых территорий МКД. Таким образом, порядка 45,5 %от всех дворовых территорий МКД в настоящий момент нуждаются в благоустройстве.

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения п. Епифань составляет 16 % .

Общее количество благоустроенных территорий общего пользования в п. Епифань составляет 1 ед. площадью 9000 кв.м. Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя п. Епифань составляет -4,1 кв.м.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утверждён порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 гг.

Реализация мероприятий Программы в 2018 - 2030 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей п. Епифань, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

**Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивого развития территории поселка на основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного использования поселковой территории, создание необходимой нормативно-правовой базы;

- комплексный подход к развитию общественных пространств: площадей, пешеходных улиц и зон, скверов, рекреационных территорий;

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых территорий п. Епифань;

- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика п. Епифань.

Срок реализации программы -2018-2030 годы.

Этапы реализации не выделяются.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении 1:

Количество благоустроенных дворовых территорий;

Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий;

Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района.

При реализации программы предусматривается синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги» и финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций, при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 20 % от общей стоимости таких работ.

Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в Администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией МО района, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный муниципальным образованием.

**Раздел 3. Особенности формирования Программы по благоустройству территории п. Епифань**

3.1. Для решения задач, поставленных в соответствии с целью Программы, планируется выполнения мероприятия, представляющего собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий п. Епифань.

3.2. Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на финансирование работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории, включающему в себя ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовой территории, и (или) установка скамеек, и (или) урн. Образцы элементов благоустройства приведены в Приложении 2 и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории, включающему в себя оборудование детских, и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

3.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Работы, входящие в минимальный перечень\* | | |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 940 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 621 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 980 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1896 |
| Замена бордюрного камня | 1 п. м | 1350 |
| Установка бордюрного камня | 1 п. м | 1000 |
| Замена бортового камня | 1 п. м | 1350 |
| Установка бортового камня | 1 п. м | 1000 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3600 |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8488 |
| Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 8115 |
| Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3500 |
| Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
| Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
| Установка светильника с лампой | 1 шт. | 15000 |
| Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1300 |
| Работы, входящие в дополнительный перечень | | |
| Строительство автостоянки\* (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 2500 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 2600 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная | 1 ед. | 11886 |
| Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая | 1 ед. | 13432 |
| Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 ед. | 1598 |
| Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник | 1 м | 1200 |
| Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона) | 1 м2 | 303 |
| Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов) | 1 м2 | 1500 |
| Детская площадка  (с монтажом)\*  - детский комплекс  - качалка-балансир  -песочница  - детский игровой комплекс малый  - горка  - песочный дворик с горкой  - детский спортивный комплекс  - домик-беседка  - машинка | 1 ед. | 170528  12923  8136  106235  35851  103431  41609  78703  55890 |

\*Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по монтажу элементов детской площадки определена как средняя розничная цена поставщиков данного оборудования в Тульской области.

3.4. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением Администрации МО Епифанское Кимовского района;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в п. Епифань муниципального образовании Епифанское Кимовского района, утвержденным постановлением Администрации МО Епифанское Кимовского района;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования п. Епифань, на которых планируется благоустройство, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории п.Епифань муниципального образования МО Епифанское Кимовского района в 2018-2030 годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2030 годах, утвержденным постановлением Администрации МО Епифанское Кимовского района.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования МО Епифанское Кимовского района, на которых планируется благоустройство в 2018- 2030 годах, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Программе.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе и подлежит обязательному обсуждению с заинтересованными лицами.

3.5. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района, а также территорий общего пользования муниципального образования Епифанское Кимовского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.6. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории п.Епифань Кимовского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.7. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется муниципальной общественной комиссией, состав и положение о которой утверждены постановлением Администрации МО Епифанское Кимовского района.

3.8. Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на официальном сайте Администрации МО Епифанское Кимовского района http://www.epifanskoe.ru.

Раздел 4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу

4.1. Общие положения.

4.1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

4.1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4.1.3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

4.1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

4.1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации

4.2. О формах финансового участия и условиях аккумулирования и расходования средств.

4.2.1. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости соответствующего вида работ.

4.2.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района – сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района.

4.2.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц, сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

4.2.4. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

4.2.5. Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.2.6. Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации МО Епифанское Кимовского района данных о поступивших от управляющих организациях денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.2.7. Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии.

4.2.8. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

4.2.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.2.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2.11. Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**Раздел 5. Характеристика основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий указан в Приложении 4 к настоящей программе.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий п.Епифань Кимовского района, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач программы.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью  
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы и т. д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

осуществление общественного контроля.

**Раздел 6. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования п. Епифань Кимовского района постановлением администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 17.11.2017 № 118 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Епифанское Кимовского района «Формирование современной городской среды», предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Епифанское Кимовского района условий предоставления субсидий будет осуществляться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - главным распорядителем средств бюджета области.

**Раздел 7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа согласования дизайн – проекта.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации после проведения общественных обсуждений.

**Раздел 8. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы**

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

|  |
| --- |
|  |

**Раздел 9. Источники и условия финансирования Программы**

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основного мероприятия, исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Тульской области, средств бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района. Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при условии софинансирования заинтересованных лиц в размере 20% в денежной форме в рамках действующего законодательства РФ.

Средства бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района- 596112,83 руб.,

В том числе 2018 год – 0,00 руб.

2019 год – 0,00 руб.

2020 год – 129758,04 руб.

2021 год – 40016,89 руб.

2022 год – 14788,78 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год – 100000,00 руб.

2025 год – 100000,00 руб.

2026 год – 100000,00 руб.

2027 год – 111549,12 руб.

2028 год – 0

2029 год – 0

2030 год – 0

**Раздел 10. Контроль за ходом и выполнением Программы**

10.1 Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком- администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района.

10.2. Реализация Программы (Приложение 5) осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд;

2) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

10.3. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности , муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий;

10.4 Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 | плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | - | - |  | 11 |
| 2 | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв.м | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,2 | - | 1,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | - | - |  | 4,7 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | - | - | 18,2 | 27,3 | 10,0 | - | 18,0 | | 9,0 | 9,0 | | 8,5 | | - | - |  | 100 |
| 4 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | - | - | 21,3 | 10,6 | 4,3 | - | 25,4 | | 12,8 | 12,8 | | 12,8 | |  |  |  | 100 |
| 5 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | - | - | 8,3 | 3,2 | 1,6 | - | 4,6 | 1,9 | | 2,8 | 1,4 | | - | | - | - | 23,8 |
| 6 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - |

Приложение 2


к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Уличный фонарь 2. Скамья:

3. Урна



Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, нуждающихся в благоустройстве на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес | |
| Дворовые территории МКД | | |
| п. Епифань | | |
| 1. | д.11 ул. Школьная | |
| 2. | д. 10 ул. Школьная | |
| 3. | | д. 5 ул. Первомайская |
| 4. | | д.26-а ул. 50 лет Октября |
| 5. | д.27 ул. 50 лет Октября | |
| 6. | д. 2 ул. Школьная | |
| 7. | д. 7 ул. Красная площадь | |
| 8. | | д. 9 ул. Красная площадь |
| 9. | д. 10 ул. Красная площадь | |
| 10. | д. 5 ул. Красная площадь | |
| 11. | д.13 ул. Красная | |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации |
| начала реализации | окончания  реализации |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Сектор ЖКХ  муниципального образования Епифанское Кимовского района | 2018г. | 2030 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт покрытий придомовых территорий, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, установка детских площадок, озеленение, устройство парковочных мест |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

**План реализации муниципальной программы муниципального образования Епифанское Кимовского района «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I  кв | | II кв | IIкв | IV  кв | | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IVкв | Iкв | IIкв | III кв | IVкв |
| Подготовка и начало объявления аукционных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | . | . | | - | - | | С 01.02.2019 по 30.06.2019 | | - | - | С 01.02.2020 по 30.06.2020 | | - | - | С 01.02.2021 по 30.06.2021 | | - | - | С 01.02.2022 по 30.06.2022 | | | - | - |  | |  |  | С 01.02.2024 по 30.06.2024 | |  |  |
| Выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района на | - | | - | - | | . | - | - | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | | - | - | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | | - | - | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | | - |  | | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | |  |  |  | |  |  | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель |
| 2025 год | | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | |
| I  кв | | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IV  кв | I кв | II кв | III кв | IVкв |
| Подготовка и начало объявления аукционных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | . С 01.02.2025 по 30.06.2025 | . | | - | - | С 01.02.2026 по 30.06.2026 | | - | - | С 01.02.2027 по 30.06.2027 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ | Сектор по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством АМО Епифанское Кимовского района | - | - | . | . С 01.07.2025 по 31.12.2025 | - | - | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | - | - | С 01.07.2027 по 31.12.2027 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |