|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Епифанское Кимовского района** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 11 марта 2016г** | **№ 46** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 24 декабря 2014 г. №182 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015-2017 годы»**

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 28 июня 2014 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Епифанское Кимовского района, администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 24 декабря 2014г. № 182 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015-2017 годы» изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Сектору делопроизводства, кадров, правовой работы администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района (Князева Н.В.) обнародовать постановление посредством размещения в здании администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района и разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Епифанское Кимовского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собою.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **Е. Н. Бабушкина** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 11.03.2016. №46 |

**Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015- 2017 годы**

**Паспорт адресной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2015-2017 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» |
| Срок реализации адресной программы | 2015-2017 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Разработчик Программы | Сектор жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  -финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд), в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда  Задачи Программы:  -приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и или на строительство таких домов;  -выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд;  -ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2015 -2017 годов, включенного в Программу. |
| Важнейшие целевые показатели | количество граждан, переселенных в результате реализации Программы;  количество и площадь расселенных помещений в рамках реализации Программы;  количество ликвидированного в рамках реализации Программы аварийного жилищного фонда. |
| Срок и этапы реализации | 2015- 2017 год  Этапы реализации:  I этап-2015-2016 год  II этап- 2016-2017 год |
| Перечень мероприятий | Поэтапное переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, в благоустроенные жилые помещения и снос аварийного жилищного фонда, включенного в Программу |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет-  182 084750 рублей 00 копеек, из них:  - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее-Фонд) 92430 048 рублей 33 копейки;  - средства бюджета Тульской области – 89654701 рубль 67 копеек. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселяемая площадь – 5762,30 кв.м., в том числе:  2015 год - 2497,50 кв.м.  2016 год - 3258,80 кв.м.  Количество расселяемых жителей – 232 человек;  из них:  2015 год - 75 чел.,  2016 год – 157 чел.  Ликвидация аварийного жилищного фонда – 11,4 тыс. кв.м., из них:  2015 год – 3,2 тыс. кв.м.,  2016 год – 8,2 тыс. кв.м. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

В муниципальном образовании Епифанское Кимовского района аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд составляет 11,4 тыс. кв.м. или 7,7 процентов от общей площади жилищного фонда муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилищный фонд бывшего шахтерского поселка Казановка, и дома 1917 и ранее года постройки, расположенные в п.Епифань с процентом износа от 65-70 %.

В основном это каркасно-щитовые и деревянные дома, построенные для временного проживания работников бывших шахт, срок эксплуатации которых превышен более чем в два раза.

Весь этот жилищный фонд передан МО Кимовский район в 2008году в безвозмездное пользование МО Епифанское. При ликвидации шахт жилищный фонд остался без социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

Муниципальное образование Епифанское Кимовского района не в состоянии решить проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда самостоятельно.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде пенсионеры, ветераны труда, которые не имеют возможности приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселения.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на 1 квадратный метр для переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо 182 084 750,00 рублей.

**2. Цели и задачи Программы.**

Цель Программы:

финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенные жилые помещения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 20012 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с установленным лимитом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Задачи Программы:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и или на строительство таких домов;

выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2015 - 2017 годов, включенного в Программу.

**3. Срок реализации Программы.**

Срок реализации Программы - 2015-2017 годы:

Получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу - 2015-2017 годы.

Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу - до 31 августа 2017 года.

**4. Аварийный жилищный фонд, включенный в программу.**

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении №1 к Программе.

**5. Объем и источники финансирования.**

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013год в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. №554 «О стоимости одного квадратного места общей площади жилого помещения, признанной для определения в 2013 году предельной стоимости одного квадратного места общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» для Тульской области составляет 32 500,00 руб.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 5756,30 кв.м., стоимость переселения граждан составляет – 182084 750 рублей 00 копеек. Стоимость переселения может увеличиться за счет денежных средств муниципального бюджета, в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью большей ранее ими занимаемых помещений в аварийном жилье.

В рамках Программы предусматривается бюджетное финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет следующих источников:

средства Фонда в финансировании Программы=

92430 048,33 руб.

средства бюджета Тульской области в финансировании Программы=

89654701,67 руб.

Планируется выделить денежных средств по годам:

В 2015г**.**: всего- 76173750, 00 руб., из них:

- средства Фонда- 38650560,75 руб.,

- средства бюджета Тульской области- 37523189,25 руб.

В 2016г**.**: всего 105911000,00 руб., из них:

- средства Фонда- 53779487,58 руб.,

- средства бюджета Тульской области - 52131512,42 руб.

Объем дополнительного финансирования Программы на приобретение жилых помещений общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений, будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Размер планируемой выкупной цены определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении №2 к Программе.

**6. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией.**

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет сектор жилищно –коммунального хозяйства администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района, которое запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения мероприятий и о состоянии финансового обеспечения реализации Программы, готовит и представляет в министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области отчетность.

**7. Возможные риски в ходе реализации Программы.**

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Программы.

**8. Социально-экономическая эффективность адресной программы.**

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства и органов власти перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу в рамках Программы;

- создание благоприятных условий на территории города Кимовска для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- улучшение состояния здоровья населения.

**9. Результаты реализации Программы.**

В результате реализации Программы планируется:

- переселить в благоустроенное жилье -232 человека;

- приобрести благоустроенных жилых помещений- 113 квартир;

- расселить граждан из аварийного жилищного фонда- 5762,3 кв. метра;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд- 11400 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к Программе

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **Е. Н. Бабушкина** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 11.03.2016. №46 |

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Епифанское 2013-2016 годы, в т.ч.: | | X | 21 | X | X | 226 | 226 | 7 941,80 | 105 | 19 | 82 | 5 756,30 | 800,00 | 4 417,00 | 182 084 750,00 | 92 430 048,33 | 89 654 701,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Епифанское 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | | X | 21 | X | X | 226 | 226 | 7 941,80 | 105 | 19 | 82 | 5 756,30 | 800,00 | 4 417,00 | 182 084 750,00 | 92 430 048,33 | 89 654 701,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Епифанское 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | X | 7 | X | X | 75 | 75 | 3 448,60 | 38 | 5 | 29 | 2 497,50 | 290,00 | 1 974,80 | 76 173 750,00 | 38 650 560,75 | 37 523 189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 75 | 75 | 3 448,60 | 38 | 5 | 29 | 2 497,50 | 290,00 | 1 974,80 | 76 173 750,00 | 38 650 560,75 | 37 523 189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | X | X | X | X | 75 | 75 | 3 448,60 | 38 | 5 | 29 | 2 497,50 | 290,00 | 1 974,80 | 76 173 750,00 | 38 650 560,75 | 37 523 189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ул Центральная д.13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 563,90 | 8 | 1 | 7 | 563,90 | 62,80 | 501,10 | 17 198 950,00 | 8 726 747,23 | 8 472 202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 11 | 11 | 491,60 | 3 | 0 | 3 | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 8 442 400,00 | 4 283 673,76 | 4 158 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 5 | 5 | 487,30 | 5 | 2 | 3 | 292,60 | 115,50 | 177,10 | 8 924 300,00 | 4 528 189,82 | 4 396 110,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.21 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 490,50 | 4 | 0 | 4 | 280,70 | 0,00 | 280,70 | 8 561 350,00 | 4 344 028,99 | 4 217 321,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 8 | 8 | 547,50 | 5 | 0 | 5 | 340,90 | 0,00 | 340,90 | 10 397 450,00 | 5 275 666,13 | 5 121 783,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.23 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 9 | 9 | 487,60 | 6 | 1 | 5 | 417,60 | 69,60 | 348,00 | 12 736 800,00 | 6 462 652,32 | 6 274 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп Епифань ул Тульская д.55а | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 7 | 7 | 147,50 | 3 | 1 | 2 | 92,30 | 42,10 | 50,20 | 2 815 150,00 | 1 428 407,11 | 1 386 742,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Казановка ул Центральная д.11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 64,80 | 1 | 0 | 1 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 1 976 400,00 | 1 002 825,36 | 973 574,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п Казановка ул Центральная д.26 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 31,50 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 960 750,00 | 487 484,55 | 473 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Казановка ул Центральная д.17/18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 2 | 2 | 66,30 | 1 | 0 | 1 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | 2 022 150,00 | 1 026 038,91 | 996 111,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п Казановка ул Центральная д.28 | 720 | 14.09.2001 | IV.2016 | II.2017 | 1 | 1 | 70,10 | 1 | 0 | 1 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | 2 138 050,00 | 1 084 846,57 | 1 053 203,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | X | 14 | X | X | 151 | 151 | 4 493,20 | 67 | 14 | 53 | 3 258,80 | 510,00 | 2 442,20 | 105 911 000,00 | 53 779 487,58 | 52 131 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 151 | 151 | 4 493,20 | 67 | 14 | 53 | 3 258,80 | 510,00 | 2 442,20 | 105 911 000,00 | 53 779 487,58 | 52 131 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | X | X | X | X | 151 | 151 | 4 493,20 | 67 | 14 | 53 | 3 258,80 | 510,00 | 2 442,20 | 105 911 000,00 | 53 779 487,58 | 52 131 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ст Казановка д.2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 67,80 | 2 | 1 | 1 | 67,80 | 33,80 | 34,00 | 2 203 500,00 | 1 118 893,23 | 1 084 606,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.11 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 806,70 | 9 | 2 | 7 | 390,20 | 47,00 | 343,20 | 12 681 500,00 | 6 439 412,07 | 6 242 087,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.16 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 462,00 | 6 | 1 | 5 | 346,90 | 59,10 | 287,80 | 11 274 250,00 | 5 724 838,67 | 5 549 411,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.17/18 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 25 | 662,60 | 9 | 0 | 9 | 280,60 | 0,00 | 280,60 | 9 119 500,00 | 4 630 699,71 | 4 488 800,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.19 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 19 | 462,20 | 8 | 2 | 6 | 462,20 | 116,00 | 346,20 | 15 021 500,00 | 7 627 617,27 | 7 393 882,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.20 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 459,50 | 7 | 1 | 6 | 399,80 | 56,70 | 343,10 | 12 993 500,00 | 6 597 839,43 | 6 395 660,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п Казановка ул Центральная д.26 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 24 | 601,00 | 9 | 0 | 9 | 420,80 | 0,00 | 420,80 | 13 676 000,00 | 6 944 399,28 | 6 731 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Казановка ул Центральная д.5 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 158,70 | 3 | 0 | 3 | 158,70 | 0,00 | 158,70 | 5 157 750,00 | 2 619 002,29 | 2 538 747,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп Епифань пл Красная д.23 | 103-h | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 50,20 | 2 | 1 | 1 | 50,20 | 29,20 | 21,00 | 1 631 500,00 | 828 443,07 | 803 056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | рп Епифань ул Красная д.28 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 70,30 | 2 | 1 | 1 | 56,60 | 21,80 | 34,80 | 1 839 500,00 | 934 061,31 | 905 438,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп Епифань ул Озерная д.2 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 86,80 | 2 | 1 | 1 | 55,00 | 13,20 | 41,80 | 1 787 500,00 | 907 656,75 | 879 843,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рп Епифань ул Свободы д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 143,00 | 4 | 3 | 1 | 140,70 | 103,50 | 37,20 | 4 572 750,00 | 2 321 951,00 | 2 250 799,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | рп Епифань ул Свободы д.23 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 92,50 | 2 | 1 | 1 | 59,40 | 29,70 | 29,70 | 1 930 500,00 | 980 269,29 | 950 230,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рп Епифань ул Тульская д.22 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 63,30 | 2 | 0 | 2 | 63,30 | 0,00 | 63,30 | 2 057 250,00 | 1 044 630,41 | 1 012 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п Казановка ул Центральная д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 53,40 | 1 | 0 | 1 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 1 735 500,00 | 881 252,19 | 854 247,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п Казановка ст Казановка д.1 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 74,30 | 2 | 1 | 1 | 74,30 | 28,00 | 46,30 | 2 414 750,00 | 1 226 161,76 | 1 188 588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | рп Епифань ул Тульская д.4 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 0 | 1 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 513 500,00 | 260 745,03 | 252 754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п Казановка ул Центральная д.15 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 30,10 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,50 | 978 250,00 | 496 735,79 | 481 514,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п Казановка ул Центральная д.14 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 64,40 | 1 | 0 | 1 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 2 093 000,00 | 1 062 783,54 | 1 030 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п Казановка ул Центральная д.21 | 720 | 14.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 68,60 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2 229 500,00 | 1 132 095,51 | 1 097 404,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **Е. Н. Бабушкина** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 11.03.2016. №46 |

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: | | 5 756,30 | 175 567 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756,30 | 175 567 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | 5 756,30 | 182 084 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756,30 | 175 567 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 76 173 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ул Центральная д.13 | 563,90 | 17 198 950,00 | 0,00 | 0,00 | 563,90 | 17 198 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.14 | 276,80 | 8 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 | 8 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.15 | 292,60 | 8 924 300,00 | 0,00 | 0,00 | 292,60 | 8 924 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.21 | 280,70 | 8 561 350,00 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 8 561 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.22 | 340,90 | 10 397 450,00 | 0,00 | 0,00 | 340,90 | 10 397 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.23 | 417,60 | 12 736 800,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 12 736 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп Епифань ул Тульская д.55а | 92,30 | 2 815 150,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 2 815 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Казановка ул Центральная д.11 | 64,80 | 1 976 400,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 1 976 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п Казановка ул Центральная д.26 | 31,50 | 960 750,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 960 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Казановка ул Центральная д.17/18 | 66,30 | 2 022 150,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 2 022 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п Казановка ул Центральная д.28 | 70,10 | 2 138 050,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 2 138 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское: | | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,80 | 105 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Казановка ст Казановка д.2 | 67,80 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 2 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Казановка ул Центральная д.11 | 390,20 | 12 681 500,00 | 0,00 | 0,00 | 390,20 | 12 681 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Казановка ул Центральная д.16 | 346,90 | 11 274 250,00 | 0,00 | 0,00 | 346,90 | 11 274 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Казановка ул Центральная д.17/18 | 280,60 | 9 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 9 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Казановка ул Центральная д.19 | 462,20 | 15 021 500,00 | 0,00 | 0,00 | 462,20 | 15 021 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Казановка ул Центральная д.20 | 399,80 | 12 993 500,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 12 993 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п Казановка ул Центральная д.26 | 420,80 | 13 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420,80 | 13 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Казановка ул Центральная д.5 | 158,70 | 5 157 750,00 | 0,00 | 0,00 | 158,70 | 5 157 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп Епифань пл Красная д.23 | 50,20 | 1 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 1 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | рп Епифань ул Красная д.28 | 56,60 | 1 839 500,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 1 839 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | рп Епифань ул Озерная д.2 | 55,00 | 1 787 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1 787 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | рп Епифань ул Свободы д.1 | 140,70 | 4 572 750,00 | 0,00 | 0,00 | 140,70 | 4 572 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | рп Епифань ул Свободы д.23 | 59,40 | 1 930 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 1 930 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | рп Епифань ул Тульская д.22 | 63,30 | 2 057 250,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 2 057 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п Казановка ул Центральная д.4 | 53,40 | 1 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 1 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п Казановка ст Казановка д.1 | 74,30 | 2 414 750,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30 | 2 414 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | рп Епифань ул Тульская д.4 | 15,80 | 513 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 513 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п Казановка ул Центральная д.15 | 30,10 | 978 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 978 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п Казановка ул Центральная д.14 | 64,40 | 2 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 2 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п Казановка ул Центральная д.21 | 68,60 | 2 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 2 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **Е. Н. Бабушкина** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района от 11.03.2016. №46 |

**Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО Епифанское Кимовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | | |
|
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 3 258,80 | 0,00 | 5 756,30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 67 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 75 | 151 | 0 | 226 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 3 528,80 | 0,00 | 5 756,30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 67 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 75 | 151 | 0 | 226 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0,00 | 0,00 | 2 497,50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,80 | 0,00 | 3 258,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 1 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,80 | 0,00 | 3 258,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **Е. Н. Бабушкина** |